UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI

Nr ……………..

Umowa zawarta w dniu ………… r. w Trzebielu pomiędzy:

Gminą Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Trzebiel – Tomasza Sokołowskiego,

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiolety Stężyckiej

a …………………………………… , z siedzibą …………………………………………………, NIP: ………………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł, znak sprawy IP.271.1.1.2023 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Trzebiel poprzez budowę wodociągu w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Brzozowa i Lipowa”

2. Przedmiot zadania obejmuje pełnienie nadzoru przy realizacji robót budowlanych.

3. Zadanie inwestycyjne jest  współfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Trzebiel poprzez budowę wodociągu w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Brzozowa i Lipowa”

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami przestrzegać przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz postanowień niniejszej umowy.

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów poszczególnych branż należy:

- reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych ,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądania od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie;

- kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wykonywanym zakresem robót oraz sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- organizacja narad dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych.

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy.

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu budowy.

- wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

- kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie przekazanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania, nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót;

- przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego;

- obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego w istotnych sprawach oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie.

- udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego,

- obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancji wynosi 60 od daty podpisania odbioru końcowego robót. inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ……………………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności robót sanitarnych bez ograniczeń nr…………….,

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust 1 niniejszego paragrafu. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą posiadającą wymagane uprawnienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

§ 4

1. Nadzór inwestorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia inwestycji, do momentu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania robót budowlanych na inwestycji, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wykonawcy robót budowlanych.

3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz nowym terminie wykonania umowy.

4. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

5. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi po podpisaniu Protokołu Końcowego robót budowlanych.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

1. Kopia dokumentacji projektowej dla zadań.

2.  Kopia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 6

1. 1.Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, wynagrodzenie w wysokości ……………. zł netto powiększone o ……. podatku VAT w kwocie …………… zł, co stanowi kwotę brutto ………….. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które uwzględnia wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacja przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez zamawiającego w złotych polskich.

4. Protokoły odbioru robót budowlanych podpisane przez Wykonawcę nadzorowanych prac oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych.

5. Wykonawca wystawi fakturę częściową za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę równoważną procentowi całkowitego należnego mu wynagrodzenia z tym założeniem,  że procent ten jest tożsamy z procentem wartości robót odebranych protokołem o którym mowa w ust. 4 w odniesieniu do pełnej wartości zadania, które prace podlegają nadzorowi.

6. Zapłata należności wynikającej z faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto podane w fakturze.

§ 7

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Powierzenie wykonania części usług podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

11. Zmiana podwykonawcy lub powierzenie innych części prac podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, z uwagi na zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 8

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.

5. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w sytuacji o której mowa w § 7 niniejszej umowy,  w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każde zdarzenie.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 9

- Osobą do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie Pani Aneta Wiedijk tel. 68 375 67 55  e-mail wiedijk@trzebiel.pl.

- Osobą do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonana niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………………… tel. …………………………. e-mail…………….

§ 10

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz rozporządzenia i akty wykonawcze do tych ustaw.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

......................................... 	                                            ..........................................

Zamawiający		                                               	Wykonawca